## 需求提炼与分析

根据老师的描述，我提炼出以下核心需求：

### 核心需求

| 需求 | 描述 | 问题 |

|------|------|------|

| **评价标准化** | 使用《毕业设计（论文）》课程达成度评价报告中的表3.1课程考核方式 | 目前评价结果随机，同一指标点多次评价结果不一致 |

| **主题分类** | 不同主题需要不同的评价标准（算法类、仿真类、实物类、传统机械类等） | 目前所有主题套用同一标准 |

| **动态调整** | 根据项目特点调整评价指标（如算法类无实物模型、仿真类无实验） | 未考虑项目特点，机械类标准不适用算法类 |

| **结果一致性** | 同一项目多次评价结果应一致 | 目前每次调用大模型结果不同 |

## 代码修改阶段与建议

### 阶段一：建立项目类型分类体系

**目标**：自动识别毕业设计项目类型

**修改内容**：

1. 新增项目类型枚举（算法类、仿真类、实物类、传统机械类、混合类等）

2. 添加项目类型自动检测函数

3. 在大纲分析时识别项目类型

**文件**：`src/evaluation/syllabus_analyzer.py`

```python

class ProjectType(Enum):

ALGORITHM = "algorithm"        # 算法类（无实物模型）

SIMULATION = "simulation"      # 仿真类（无实验，只有仿真）

PHYSICAL = "physical"          # 实物类（有实物模型和实验）

TRADITIONAL_MECHANICAL = "traditional_mechanical"  # 传统机械类

MIXED = "mixed"                # 混合类

UNKNOWN = "unknown"            # 未知类型

```

### 阶段二：构建分类型评价标准库

**目标**：为不同项目类型建立专属评价标准

**修改内容**：

1. 创建评价标准配置文件（JSON格式）

2. 为每种项目类型定义：

- 适用指标点

- 权重分配

- 评分标准

- 可选/必选评价项

**新文件**：`src/evaluation/evaluation_standards.py`

```python

EVALUATION_STANDARDS = {

"algorithm": {

"indicators": ["算法设计", "代码实现", "性能优化", "文档撰写"],

"weights": {"算法设计": 30, "代码实现": 30, "性能优化": 20, "文档撰写": 20},

"excluded": ["实物模型", "实验验证"]  # 算法类不评价这些

},

"simulation": {

"indicators": ["仿真建模", "参数设置", "结果分析", "文档撰写"],

"weights": {"仿真建模": 35, "参数设置": 20, "结果分析": 25, "文档撰写": 20},

"excluded": ["实物模型", "实验验证"]  # 仿真类无实验

},

# ... 其他类型

}

```

### 阶段三：实现确定性评价逻辑

**目标**：确保同一项目多次评价结果一致

**修改内容**：

1. 将评价标准固化到提示词中，而非让大模型自由发挥

2. 使用结构化的评分规则（评分细则表）

3. 降低大模型温度参数（temperature=0.1~0.3）

4. 添加评价结果缓存机制

**修改文件**：`src/evaluation/llm_evaluator.py`

```python

def evaluate_with_deterministic_standards(

self,

submission_content: str,

project_type: ProjectType,

evaluation_standards: Dict

) -> Dict:

# 使用确定性评价标准

# 固化评分规则到提示词

# 降低随机性

```

### 阶段四：集成表3.1课程考核方式

**目标**：使用真实的评价标准文档

**修改内容**：

1. 解析《毕业设计（论文）》课程达成度评价报告

2. 提取表3.1中的考核方式和评分标准

3. 将标准转化为可执行的评分规则

4. 支持标准文档的上传和更新

**新文件**：`src/evaluation/official_standards_parser.py`

### 阶段五：前端界面适配

**目标**：支持项目类型选择和评价标准查看

**修改内容**：

1. 添加项目类型选择界面

2. 显示当前使用的评价标准

3. 支持评价标准预览和确认

4. 显示评价依据和评分来源

**修改文件**：`src/frontend/app.py`

## 实施优先级建议

| 优先级 | 阶段 | 原因 |

|--------|------|------|

| 🔴 高 | 阶段三：确定性评价 | 解决结果不一致的核心问题 |

| 🔴 高 | 阶段二：分类型标准 | 解决不同主题套用同一标准的问题 |

| 🟡 中 | 阶段一：项目分类 | 为阶段二提供支撑 |

| 🟡 中 | 阶段四：集成官方标准 | 确保评价标准来源可靠 |

| 🟢 低 | 阶段五：前端适配 | 提升用户体验 |

您希望我从哪个阶段开始实施？建议先从**阶段三（确定性评价）**和**阶段二（分类型标准）**开始，这样可以最快解决老师提出的核心问题。